Отчет о реализации муниципальной программы (за 2023 год)

Наименование муниципальной программы:

«Создание условий для развития Новокусковского сельского поселения на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Новокусковского сельского поселения

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Новокусковского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы: - сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; - обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача программы: 1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения. 2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения 3. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 4. Обеспечение более комфортных приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения сельского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности. 5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений. 6. Условия для управления транспортным спросом. 7.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. 8. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 9.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы: 1) повысить экономическую самостоятельность сельского поселения; 2) сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки; 3) повысить уровень безопасности дорожного движения; 4) увеличить пропускную способность улично-дорожной сети населенных пунктов; 5) улучшить состояния дворовых территорий; 6) расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения; 7) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета; 8) существенно повысить инвестиционную привлекательность территории. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Наименование показателей основного мероприятия: Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Наименование показателей мероприятия: Развитие транспортной системы | тыс. руб. | 2114,4 | 1916,0 | -9,38 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Итого по муниципальной программе Создание условий для развития Новокусковского сельского поселения на 2019-2024 годы Подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 5040000000 | Администрация Новокусковского сельского поселения | 2114,4 | 1916,0 |
| 4.1.1. Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5040101000 | Администрация Новокусковского сельского поселения | 2114,4 | 1916,0 |

Глава Новокусковского сельского поселения                                                                  А.И. Епифанов

Ведущий специалист по экономике и финансам                                                             Т.П. Фех